Проект Перечней объектов работ общегеологического и специального назначения

по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Федерального агентства по недропользованию на 2017-2019 годы

| № п/п | Направление работ, наименование работы, наименование объекта работ | Сроки проведения работ (год, кв) |  | Наименование учреждения - исполнителя | Предельный объем финансового обеспечения, в тыс. руб., в том числе |  |  |  | Краткое содержание технического (геологического) задания на 2017 год Показатель характеризующий содержание и объема работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |  |
| 2 | Работы специального геологического назначения, военно-геологические работы |  |  |  | 316326,8 | 108 819,8 | 104670,6 | 102836,4 |  |
| 2.1 | Работы специального геологического назначения |  |  |  | 316326,8 | 108 819,8 | 104670,6 | 102836,4 |  |
|  | Выполнение специальных военно-геологических работ | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ «Гидроспец- геология» | 316326,8 | 108 819,8 | 104670,6 | 102836,4 | 1. Проведение военно-геологических работ для геологического обеспечения мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности Российской Федерации по объекту «Выполнение специальных военно-геологических работ на 19 локальных объектах» (с завершением работ по 7 локальным объектам в 2017 году, по 7 локальным объектам в 2018 году, по 7 локальным объектам в 2019 году), в том числе: 1.1. Проведение специальных геологических исследований операционных и стратегических направлений. 1.2. Проведение специальных гидрографических исследований водных преград. 1.3. Проведение специальных геологических исследований в районе крупных городов Российской Федерации. 1.4. Проведение специальных геологических исследований по маршрутам. 1.5. Проведение специальных геологических исследований позиционных районов. 1.6. Проведение специальных геологических исследований в районе расположения потенциально опасных и (или) стратегически важных объектов 1.7. Проведение специальных работ по выполнению задач государственной геологической службы. 1.8. Проведение работ по внедрению новых методов и технологий при военно-геологических исследованиях. 1.9. Проведение работ по составлению военно-геолого-географического описания. |
| 3 | Государственный мониторинг состояния недр, гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки |  |  |  | 2851527,8 | 980956,2 | 943553,2 | 927018,4 |  |
| 3.1 | Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений |  |  |  | 397223,7 | 136372,8 | 131416,7 | 129434,2 |  |
| 3.1.1. | Ведение мониторинга эндогенных геологических процессов сейсмоактивных регионов Российской Федерации на 2017-2019 годы | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ «Гидроспец- геология» | 397223,7 В том числе по п. 1 – 297365,4 | 136372,8 В том числе по п. 1 – 103086,7 | 131416,7 В том числе по п. 1 – 98130,6 | 129434,2 В том числе по п. 1 – 96148,1 | 1. Выполнение работ по мониторингу опасных эндогенных геологических процессов в сейсмоактивных регионах (по 104 скважинам и 8 полигонам в 2017г.; по 99 скважинам и 8 полигонам в 2018г.; по 97 скважинам и 8 полигонам в 2019г.), в том числе: 1.1. Выполнить мониторинг гидрогео-деформационного поля в 104 наблюдательных скважинах в 2017г. (99 скважинах – 2018г.; 97 скважинах – 2019г.) в Северо-Кавказском, Алтае-Саянском, Байкальском и Дальневосточном сейсмоактивных регионах, в том числе: - в 2017 году в 104 наблюдательных скважинах (в Северо-Кавказском регионе – 19, Алтае-Саянском – 20, Байкальском – 23 и Дальневосточном – 42); - в 2018 году в 99 наблюдательных скважинах (в Северо-Кавказском регионе – 19, Алтае-Саянском – 20, Байкальском – 20 и Дальневосточном – 40); - в 2019 году в 97 наблюдательных скважинах (в Северо-Кавказском регионе – 19, Алтае-Саянском – 20, Байкальском – 20 и Дальневосточном – 38); 1.2. Выполнить мониторинг геофизических и газгидрогеохимических полей на 8 полигонах в Северо-Кавказском (на 1 полигоне), Алтае-Саянском (на 3 полигонах), Байкальском (на 1 полигоне) и Дальневосточном (на 3 полигонах) регионах. |
|  |  |  |  |  | В том числе по п. 2 – 99858,3 | В том числе по п. 2 – 33286,1 | В том числе по п. 2 – 33286,1 | В том числе по п. 2 – 33286,1 | 2. Проведение оценки геодинамического состояния сейсмоопасных регионов территории Российской Федерации, в том числе: 2.1. Оценить сейсмогеодинамическое состояние недр и степень сейсмической опасности Северо-Кавказского (включая территорию Сочинского полигона и Эльбрусского сейсмовулканического узла), Алтае-Саянского, Байкальского и Дальневосточного регионов на основе комплексного анализа данных гидрогеодеформационного, геофизического и газгидрогеохимического мониторинга, в том числе для оперативной оценки сейсмической опасности при аномальных изменениях наблюдаемых параметров. 2.2. Обеспечить программно-техническое сопровождение автоматизированной системы наблюдений за ГГД-полем, геофизическими и газгидрогеохимическими полями Северо-Кавказского, Алтае-Саянского, Байкальского и Дальневосточного сейсмоактивных регионов. 2.3. Провести комплексное обследование действующих наблюдательных скважин и полигонов для оценки их информативности и повышения геологической эффективности оценки напряженно-деформированного состояния недр и сейсмической опасности в сейсмоактивных регионах России. 2.4. Актуализировать и пополнить структурированные массивы данных гидрогеодеформационной, геофизической и газгидрогеохимической информацией. |
| 3.2 | Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки |  |  |  | 900025,8 | 316654,7 | 295934,1 | 287437,0 |  |
| 3.2.1. | Создание комплектов гидрогеологических и инженерно-геологических карт масштаба 1:1000000 по группе листов территории Российской Федерации в 2017-2019 гг. | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ «Гидроспец- геология» | 900025,8 В том числе по п. 1 – 582628,2 | 316654,7 В том числе по п. 1 – 204719,5 | 295934,1 В том числе по п. 1 – 192435,9 | 287437,0 В том числе по п. 1 – 185472,8 | Проведение мелкомасштабной съемки с целью прироста гидрогеологической изученности территории Российской Федерации (136,5 тыс. кв. км), в том числе: 1. Создание комплектов предварительных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 по листам Р-35, N-42, M-44, L-36 с клапаном L-37, P-39, Q-39, в том числе: Лист P-35: – составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла листа P-35 и таблицы корреляции схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Ленинградского артезианского бассейна; – составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000, включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3; – изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод с составлением экспликационных таблиц; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; – разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных гидрогеологических съемочных работ. Листы N-42, M-44: – составление схем гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла листов N-42, M-44 и таблиц корреляции схем гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Иртыш-Обского артезианского бассейна; – составление комплектов цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000, включающих: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3; – изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод с составлением экспликационных таблиц; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; – разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных гидрогеологических съемочных работ. Лист L-36 с клапаном L-37: – составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла листа L-36 с клапаном L-37 и таблицы корреляции схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Скифского сложного артезианского бассейна; – составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000, включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3; – изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод с составлением экспликационных таблиц; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; – разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных гидрогеологических съемочных работ. Листы P-39, Q-39: – составление схем гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла листов и таблиц корреляции схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Канино-Тиманской гидрогеологической складчатой области; – составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000, включающих: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3; – составление карт уточненных границ и площадей гидрогеологических структур III порядка (Восточно-Тиманской ГСО и Средне-Тиманской ГСО) в пределах Канино-Тиманской ГСО (структура II порядка) в Тимано-Печорском САБ (структура I порядка) масштаба 1:1 000 000 с описанием контуров границ; – изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод с составлением экспликационных таблиц; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; – разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных гидрогеологических съемочных работ. 2. Создание комплектов гидрогеологической и инженерно-геологической карт масштаба 1:1 000 000 по листу L-53, в том числе: – составление схем гидрогеологической стратификации разрезов осадочного чехла Южно-Приморского, Приханкайского и Средне-Амурского межгорных артезианских бассейнов; – составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000, включающих: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р3; – составление карт уточненных границ Южно-Приморского, Приханкайского и Средне-Амурского межгорных артезианских бассейнов масштаба 1:1 000 000, отображаемых на гидрогеологической карте масштаба 1:1 000 000 с описанием контуров границ; – изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод с составлением экспликационных таблиц; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; – составление схемы инженерно-геологической стратификации разреза листа L-53; – составление комплекта цифровых инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000, включающих: инженерно-геологическую карту с инженерно-геологическими разрезами; карту инженерно-геологического районирования; карту экзогенных геологических процессов; – изучение инженерно-геологических условий и развития экзогенных геологических процессов с составлением экспликационных таблиц; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической инженерно-геологической информации; – разработка рекомендаций по постановке среднемасштабных гидрогеологических и инженерно-геологических съемочных работ. 3. Окончательная доработка и подготовка к изданию комплекта цифровых инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000 территории южной части Дальнего Востока по листам N-54 (континентальная часть), М-52, М-53, М-54 (континентальная часть), в том числе: – окончательная доработка и подготовка к изданию комплекта цифровых инженерно-геологических карт масштаба 1:1 000 000 территории южной части Дальнего Востока по листам N-54 (континентальная часть), М-52, М-53, М-54 (континентальная часть) в составе: карты инженерно-геологического районирования, карты инженерно-геологических условий, карты экзогенных геологических процессов; – подготовка объяснительной записки к комплекту карт: инженерно-геологического районирования, инженерно-геологических условий, экзогенных геологических процессов. – актуализация структурированного фонда картографической и картографической инженерно-геологической информации к картам инженерно-геологического районирования, инженерно-геологических условий и экзогенных геологических процессов. 4. Создание геофильтрационной модели российской части трансграничной территории Иртыш-Обского артезианского бассейна масштаба 1:1 000 000, в том числе: – подготовка комплекта цифровых параметрических карт масштаба 1:1 000 000, включая: карты уровней (напоров) подземных вод основных водоносных горизонтов; мощности и глубины залегания основных водоносных и разделяющих их относительно водоупорных горизонтов; питания (естественных ресурсов) подземных вод; внешних и внутренних граничных условий формирования подземных вод; коэффициентов фильтрации пород основных водоносных горизонтов; параметров перетекания относительно водоупорных горизонтов, разделяющих основные водоносные горизонты; – верификация и калибровка геофильтрационной модели российской части трансграничной территории Иртыш-Обского артезианского бассейна масштаба 1:1 000 000 листов N-42, N-43, N-44, M-44; – решение обратных задач на геофильтрационной модели российской части трансграничной территории Иртыш-Обского артезианского бассейна масштаба 1:1 000 000 листов N-42, N-43, N-44, M-44 (моделирование уровней и напоров подземных вод в современных условиях) для оценки влияния природных и техногенных факторов на современное состояние и баланс подземных вод; – решение оптимизационных задач на геофильтрационной модели российской части трансграничной территории Иртыш-Обского артезианского бассейна масштаба 1:1 000 000 листов N-42, N-43, N-44, M-44 (моделирование уровней и напоров подземных вод в условиях, соответствующих добыче подземных вод в объеме их утвержденных запасов в пределах моделируемой территории) для разработки рекомендаций по рациональному управлению фондом недр и сохранению ресурсов подземных вод при совместной их эксплуатации; - подготовка пояснительной записки с описанием геофильтрационной модели российской части трансграничной территории Иртыш-Обского артезианского бассейна масштаба 1:1 000 000 листов N-42, N-43, N-44, M-44 и результатами решения обратных и оптимизационных задач, включая модельные карты: фильтрационных параметров основных водоносных горизонтов, уровней (напоров) и понижений подземных вод; модельные балансы; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации. 5. Создание комплекта цифровых специализированных гидрогеологических карт распространения глубокозалегающих водоносных горизонтов (комплексов) Европейской территории Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 для использования с целью, не связанной с добычей полезных ископаемых в пределах Нарва-Онежской и Архангельско-Мезенской моноклиз, Печеро-Баренцевоморской плиты, в том числе: – создание цифровой специализированной гидрогеологической карты с опорными колонками и гидрогеологическими разрезами; – составление аналитической записки к специализированной гидрогеологической карте с общей характеристикой гидрогеологических подразделений и с оценкой условий размещения и ориентировочными (возможными) объемами закачки жидких отходов производства на перспективных для размещения площадях; – создание цифровых погоризонтных параметрических карт распространения глубокозалегающих водоносных горизонтов (комплексов), перспективных для размещения жидких отходов производства и разделяющих их водоупорных толщ; – подготовка аналитической записки, обосновывающей выбор площадей распространения водоносных горизонтов (комплексов), перспективных для использования с целью не связанной с добычей полезных ископаемых, с оценкой влияния региональных факторов (тектонических, структурно-геологических, сейсмических, инженерно-геологических, гидрогеологических, гидрографических, рекреационных, степень промышленного освоения, в т.ч. заселенность территории) на выбор участков недр для использования с целью не связанной с добычей полезных ископаемых; – составление экспликационной таблицы площадей перспективных для размещения жидких отходов производства; – создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации. – окончательная редакция комплекта цифровых специализированных гидрогеологических карт распространения глубокозалегающих водоносных горизонтов (комплексов) Европейской территории Российской Федерации и подготовка их для размещения в ГИС-Атласе России и на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию. |
| 3.2.2. | Гидрогеологическое доизучение масштаба 1:200 000 по группе листов на территории Российской Федерации в 2017-2019 гг. | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ «Гидроспец- геология» | В том числе по п. 2 – 317397,6 | В том числе по п. 2 – 111935,2 | В том числе по п. 2 – 103498,2 | В том числе по п. 2 – 101964,2 | 2. Проведение среднемасштабной съемки с целью прироста гидрогеологической изученности территории Российской Федерации (41,4 тысяч кв. км), в том числе: Гидрогеологическое доизучение масштаба 1:200000 по группе листов: O-35-V (Нарвская площадь); N-37-XIII (Калуга); N-37-XXXI (Малоархангельск); L-53-XXVI (Кировский), L-53-XXV (Камень-Рыболов), L-53-XXXI (Спасск-Дальний); М-40-I (Переволоцкий), М-40-II (Оренбург); регион Кавказских Минеральных Вод с детализацией на опорных участках в пределах месторождений минеральных вод (листы L-38-ХХХI, L-38-ХХХII, К-38-I и К-38-II); N-37-XXII (Скопин), N-37-XVI (Рязань), M-38-XV (Котово), M-38-XVI (Камышин), общей площадью 41400 кв. км, в том числе по листам: 2.1. Лист O-35-V (Нарвская площадь): - составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблицы ее корреляции с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Ленинградского артезианского бассейна; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листа O-35-V (Нарвская площадь), включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2. - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.2. Лист N-37-XIII (Калуга): - составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблицы ее корреляции с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Московского артезианского бассейна; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листа N-37-XIII (Калуга), включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2. - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации. - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.3. Лист N-37-XXXI (Малоархангельск): - составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблицы ее корреляции с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Московского артезианского бассейна; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листа N-37-XXXI (Малоархангельск), включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2. - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации. - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.4. Листы L-53-XXVI (Кировский), L-53-XXV (Камень-Рыболов), L-53-XXXI (Спасск-Дальний), K-53-I (Ханкайский): - создание схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла Приханкайского межгорного артезианского бассейна на основе схем гидрогеологической стратификации листов L-53-XXVI (Кировский), L-53-XXV (Камень-Рыболов), L-53-XXXI (Спасск-Дальний); - создание схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла Южно-Приморского межгорного артезианского бассейна на основе схемы гидрогеологической стратификации листа K-53-I (Ханкайский); - составление комплектов цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листов L-53-XXVI (Кировский), L-53-XXV (Камень-Рыболов), L-53-XXXI (Спасск-Дальний), K-53-I (Ханкайский), включающих: гидрогеологические карты с гидрогеологическими разрезами; гидрохимические карты основных водоносных горизонтов; карты использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карты размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карты защищенности основных водоносных подразделений; карты прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2. - подготовка карты районирования гидрогеологических структур в пределах листов L-53-XXVI (Кировский), L-53-XXV (Камень-Рыболов), L-53-XXXI (Спасск-Дальний), K-53-I (Ханкайский) с уточненными границами Приханкайского и Южно-Приморского межгорных артезианских бассейнов и пояснительной запиской с описанием уточненных границ Приханкайского и Южно-Приморского межгорных артезианских бассейнов; - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированных фондов фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации. - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.5. Листы М-40-I (Переволоцкий), М-40-II (Оренбург): - составление схем гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблиц ее корреляции с унифицированными схемами гидрогеологической стратификации Сыртовского и Прикаспийского артезианских бассейнов; - составление комплектов цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листов М-40-I (Переволоцкий), М-40-II (Оренбург), включающих: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2. - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированных фондов фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.6. Регион Кавказских минеральных вод с детализацией на опорных участках в пределах месторождений минеральных вод (листы L-38-XXXI, L-38-XXXII, K-38-I, K-38-II): - составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла региона КМВ в пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт региона Кавказских Минеральных Вод масштаба 1:200 000 в пределах листов L-38-ХХХI, L-38-ХХХII, К-38-I и К-38-II, включающего: гидрогеологическую карту с разрезами; карту техногенной нагрузки на состояние минеральных подземных вод; гидрохимические карты основных водоносных горизонтов минеральных подземных вод; карту защищенности минеральных подземных вод; специализированные карты минеральных подземных вод, в том числе: карты основных типов минеральных подземных вод, карты содержания свободной и растворенной углекислоты, газового состава, специфических компонентов. - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт опорных участков масштаба 1:25 000–1:50 000 в пределах месторождений минеральных вод (Кисловодского, Ессенткуского, Пятигорского, Нагутского, Баталинского и Кумагорского), включающего: гидрохимические карты; карты гидроизопьез; карты содержания свободной углекислоты в подземных водах; карты химического состава растворенных газов; карты химического состава спонтанных газов; карты содержания специфических компонентов; карты температур по кровле основных водоносных горизонтов; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; - оценка современного состояния месторождений минеральных вод, установление причин изменения химического и газового составов и загрязнения подземных вод. - разработка рекомендаций по проведению мероприятий по охране минеральных подземных вод региона КМВ от загрязнения и истощения, включая деградацию их свойств. 2.7. Лист N-37-XXII (Скопин): - составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблицы ее корреляции с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Московского артезианского бассейна; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листа N-37-XXII (Скопин), включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; - карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2. - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.8. Лист N-37-XVI (Рязань): - составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблицы ее корреляции с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Московского артезианского бассейна; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листа N-37-XVI (Рязань), включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2; - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.9. Лист M-38-XV (Котово): - составление схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблицы ее корреляции с унифицированной схемой гидрогеологической стратификации Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листа M-38-XV (Котово), включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2; - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. 2.10. Лист M-38-XVI (Камышин): - составление схем гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла и таблиц корреляции схемы гидрогеологической стратификации разреза осадочного чехла с унифицированными схемами гидрогеологической стратификации Приволжско-Хопёрского, Прикаспийского и Сыртовского артезианских бассейнов; - составление комплекта цифровых гидрогеологических карт масштаба 1:200000 листа M-38-XVI (Камышин), включающего: гидрогеологическую карту с гидрогеологическими разрезами; - гидрохимическую карту основных водоносных горизонтов; карту использования питьевых и технических, минеральных подземных вод; карту размещения площадей, перспективных для постановки поисково-оценочных работ на подземные воды; карту защищенности основных водоносных подразделений; карту прогнозных ресурсов подземных вод категории Р2. - изучение распространения и условий формирования подземных вод, современного их состояния по количественным и качественным показателям и влияния техногенных факторов на изменение уровня и качества подземных вод, характеристика распределения модулей прогнозных ресурсов категории Р2 и выявленных участков загрязнения подземных вод; - создание и пополнение структурированного фонда фактографической и картографической геолого-гидрогеологической информации; - разработка рекомендаций по постановке поисковых работ на подземные воды. |
| 3.3 | Работы по мониторингу состояния и охраны геологической среды |  |  |  | 1554278,3 | 527928,7 | 516202,4 | 510147,2 |  |
| 3.3.1. | Государственный мониторинг состояния недр по территории Российской Федерации в 2017-2019 годах | 2017 I | 2019 IV | ФГБУ «Гидроспец- геология» | 1554278,3 В том числе по п. 1 – 632174,9 | 527928,7 В том числе по п. 1 – 217310,3 | 516202,4 В том числе по п. 1 – 209627,4 | 510147,2 В том числе по п. 1 – 205237,2 | 1. Выполнение работ по государственному мониторингу за опасными экзогенными геологическими процессами на территории Российской Федерации (по 990 пунктам в 2017г.; 955 пунктам в 2018 г., 935 пунктам в 2019 г.), в том числе: 1.1. Оценить современное состояние и активность опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) на территории Российской Федерации по 990 в 2017г. (955 – 2018 г., 935 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП, включая: - территорию Северо-Западного федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 49 (47 – 2018 г., 46 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП (в том числе на территории геокриологического полигона Воркутинский по 38 пунктам наблюдательной сети ЭГП; территории прибрежно-шельфовой зоны Белого, Баренцева и Балтийского морей по 11 пунктам наблюдательной сети ЭГП); - территорию Центрального федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 161 (155 – 2018 г., 152 – 2019 г.) пункту наблюдательной сети опасных ЭГП; - территорию Южного федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации (исключая территории Республики Крым и г.Севастополь) по 162 (156 – 2018 г., 153 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП (в том числе на территории Сочинского полигона по 10 пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП; на территории прибрежно-шельфовой зоны Азовского и Черного морей по 6 пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП); - территорию Северо-Кавказского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 173 (167 – 2018 г., 163 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП (в том числе на территории прибрежно-шельфовой зоны Каспийского моря по 1 пункту наблюдательной сети опасных ЭГП); - территорию Приволжского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 163 (157 – 2018 г., 154 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП; - территорию Уральского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 65 (63 – 2018 г., 62 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП (в том числе на территории геокриологического полигона Марре-Сале по 29 пунктам наблюдательной сети ЭГП); - территорию Сибирского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 153 (148 – 2018 г., 145 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП; - территорию Дальневосточного федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 64 (62 – 2018 г., 60 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП (в том числе на территории прибрежно-шельфовой зоны Японского моря по 10 пунктам наблюдательной сети опасных ЭГП). 1.2. Оценить состояние недр прибрежно-шельфовой зоны Азовского, Черного, Каспийского, Баренцева, Белого, Балтийского и Японского морей. 1.3. Оценить состояние недр Арктической зоны Российской Федерации на примере геокриологических полигонов Воркутинский и Марре-Сале. 1.4. Подготовить регламентные и оперативные материалы о состоянии и прогнозе активности опасных экзогенных геологических процессов на территории Российской Федерации. 1.5.Актуализировать и пополнить структурированный массив данных ГМСН по подсистеме «опасные экзогенные геологические процессы» по территориям субъектов Российской Федерации, федеральных округов и Российской Федерации в целом. |
|  |  |  |  |  | В том числе по п. 2 – 922103,4 | В том числе по п. 2 – 310618,4 | В том числе по п. 2 – 306575,0 | В том числе по п. 2 – 304910,0 | 2. Выполнение работ по государственному мониторингу за участками загрязнения подземных вод на территории Российской Федерации (по 6530 пунктам в 2017г.; 6445 пунктам в 2018 г.; 6410 пунктам в 2019 г.), в том числе: 2.1. Оценить современное состояние и изменение подземных вод (далее - ПВ) в естественных и природно-техногенных условиях на территории Российской Федерации по 6530 в 2017г. (6445 – 2018 г., 6410 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети подземных вод, включая: - территорию Северо-Западного федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 525 (518 – 2018 г., 514 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ, включая оценку состояния трансграничных подземных водных объектов (Россия-Эстония); - территорию Центрального федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 1980 (1954 – 2018 г., 1945 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ, включая оценку состояния подземных вод на территории Курской магнитной аномалии и трансграничных подземных водных объектов (Россия-Белоруссия); - территорию Южного федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации (исключая территории Республики Крым и г.Севастополь) по 430 (424 – 2018 г., 422 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ (в том числе на территории Сочинского полигона по 20 пунктам наблюдательной сети ПВ); - территорию Северо-Кавказского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 550 (543 – 2018 г., 540 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ, включая оценку состояния подземных вод территории Кавказских Минеральных Вод, как курорта федерального значения; - территорию Приволжского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 1020 (1007 – 2018 г., 1002 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ; - территорию Уральского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 565 (558 – 2018 г., 554 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ; - территорию Сибирского федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 1040 (1027 – 2018 г., 1022 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ; - территорию Дальневосточного федерального округа и входящих в него субъектов Российской Федерации по 420 (414 – 2018 г., 411 – 2019 г.) пунктам наблюдательной сети ПВ. 2.2. Подготовить регламентные и оперативные материалы о состоянии подземных вод территории Российской Федерации. 2.3. Актуализировать и пополнить структурированный массив данных ГМСН по подсистеме «подземные воды» территории субъектов Российской Федерации, федеральных округов и Российской Федерации в целом, в том числе, на основе применения технологии автоматизации измерений и получения данных, их обработки и анализа для оперативной оценки состояния подземных вод. |